**výzva k podání nabídky**

veřejné zakázky malého rozsahu

**„Dvanáct zastavení Cesty hojnosti - Eldorádlo“**

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

[1. Základní údaje o zadavateli 2](#_Toc480312800)

[2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 2](#_Toc480312801)

[3. Předpokládaná hodnota zakázky 7](#_Toc480312802)

[4. Místo plnění veřejné zakázky 7](#_Toc480312803)

[5. Termín plnění veřejné zakázky 7](#_Toc480312804)

[6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka 8](#_Toc480312805)

[7. Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení 10](#_Toc480312806)

[8. Poddodavatelé 10](#_Toc480312807)

[9. Vysvětlení zadávací dokumentace 10](#_Toc480312808)

[10. Hodnotící kritérium 11](#_Toc480312809)

[11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 11](#_Toc480312810)

[12. Podmínky pro změnu nabídkové ceny 11](#_Toc480312811)

[13. Platební podmínky 12](#_Toc480312812)

[14. Obchodní podmínky - návrh smlouvy 12](#_Toc480312813)

[15. Členění nabídky 12](#_Toc480312814)

[16. Pokyny pro zpracování nabídky 12](#_Toc480312815)

[17. Místo a lhůta pro podání nabídek 13](#_Toc480312816)

[18. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 13](#_Toc480312817)

*Přílohy:*

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
3. Projektová dokumentace
4. Soupis prací, dodávek a služeb

# Základní údaje o zadavateli

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zadavatele** | : | **Obec Rádlo** |
| **Sídlo** | : | Rádlo 252, 468 03 Rádlo |
| **IČ** | : | 00262544 |
| **Telefon** | : | +420 483 388 975 |
| **Fax** | : | +420 483 388 093 |

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

## Popis veřejné zakázky

Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

*„Dvanáct zastavení Cesty hojnosti - Eldorádlo“*

Druh veřejné zakázky: stavební práce

* 1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je vybudování dvanácti zastavení Cesty hojnosti – Eldorádlo, a to dle následující specifikace:

**Zastavení č. 1 – Energie**

* Cihlová zaklenutá konstrukce pece na chleba na masivním základě (kámen, cihly jiné barvy, gabiony). Podle konstrukce zvolit hloubku založení do země.
* Zepředu kovová dvířka, v zadní stěně otvor - odtah spalin pomocí kouřovodu (připevnění 2x do konstrukce krovu zastřešení, např. okapové příponky).
* Trámová konstrukce zastřešení pece. Smrkové dřevo. Jednoduchá sedlová konstrukce na čtyřech sloupkách. Mezi sloupky dvě podélné lavice. Nahoře zpevnění pásky (zavětrování). Tesařská vazba. Ošetření dřevěných konstrukcí kvalitním nátěrem (např. oleje PNZ).
* V konstrukci krovu prkenná police (prostor na uložení dříví).
* Sloupky osazeny na kovových patkách zabetonovaných do země.
* Krytina: lepenka (asfaltový pás), oplechování.
* Ve štítových prknech vyříznuté siluety tří klasů.
* Na klenbě pece shora připevněné 2 kovové mřížky, které chrání 2 keramické puzzle (před spadnutím, odcizením) – skládačka pro děti.
* Tabulka s popisem zastavení.
* Materiál: potištěný dibond. Ta bude u všech zastaveních.
* Aktivity: pečení chleba, pizzy, skládání puzzle (v kleče na lavicích), posezení, schování před deštěm.

**Zastavení č. 2 – Rytmus**

* Čtyři fošny v řadě, osazené na ocelových profilech tvaru L zabetonovaných do země.
* Ve třech vytvořených prostorách připevněny hudební nástroje: didgeriddo na otočné kovové konstrukci (možnost foukání pro návštěvníky různého vzrůstu), dřevěný xylofon s paličkami, kovové svařované bicí zvonce s paličkami.
* Pultová střecha z příčných prken, sestavených, překrytých a černobíle natřených tak, aby ze shora (silnice nad zastavením), připomínala klaviaturu.
* Materiál: smrk. Kvalitní nátěr dřevěné konstrukce - svislé konstrukce namořeny, střecha natřena barvou (např. Herbol).
* Aktivity: hra na hudební nástroje, hledání rytmu.

**Zastavení č. 3 – Intuice**

* Kovový anděl zavěšený ve stromoví na ocelových lankách. Kovářská práce. Ošetření stromů v místech závěsů.
* Materiál: ocel ošetřená kvalitním nátěrem (např. Hostagrund)
* Doplňkové konstrukce: mostek přes potok, čtvercové nebo obdélníkové podium, lavice. Inspirace místem. Materiál: smrk ošetřený nátěrem (např. oleje PNZ).
* Tabulka s popisem zastavení. Materiál: potištěný dibond. Tabulka umístěna na samostatné dřevěné konstrukci, dřevěném sloupku s dřevěnou podložkou pod tabulku. Sloupek osazen na ocelovém profilu ve tvaru L připevněným do země.
* Aktivity: pobídka k zastavení a k odpočinku u potoka, pozorování tekoucí vody, hry v lese.

**Zastavení č. 4 – Rodina**

* Dvanáct postavených fošen umístěných do kruhu – symbolického tvaru hnízda. Fošny osazeny na dvojicích ocelových profilů ve tvaru L připevněných do země. Materiál modřín, bez povrchového nátěru.
* Fošny v horní části propojeny přišroubovanými ocelovými pásky tak, aby pásky vytvářely pocit propletení. Kovové pásky ošetřeny nátěrem (např. Hostagrund)
* Vstup do vnitřního prostoru zajištěn mezi dvěma fošnami osazením lítaček (dvě dřevěná křídla na dvojicích lítacích pantů) – symbol vylétnutí z hnízda.
* V horní části vždy dvě fošny (sousedící přes dvě další fošny) spojeny modřínovým prknem. Když se takto propojí všechny prkna dokola – vzájemným propletením, umocní to pocit uvnitř hnízda, zmenší se výhled směrem k obloze. Prkna z modřínového dřeva, slabá, aby šla proplétat mezi sebou, bez nátěru – efekt stárnutí dřeva.
* Na vnitřní straně fošen „ptačí galerie“, obrázky ptáků žijících v okolní krajině.
* Materiál: keramické desky zapuštěné do plochy fošen + přichycení lepením a vruty. Počet desek: 10.
* Uprostřed hnízda dřevěná lavice ve tvaru kruhu. Osazená na ocelových profilech a připevněná do země. Materiál: smrk, ošetřeno nátěrem.
* Aktivity: pozorování ptačí galerie, poznávání ptáků, prolézání mezi fošnami, nalézání pocitu bezpečí uvnitř (rodinného) kruhu, naslouchání, co se děje venku, vzhlédnutí k obloze.

**Zastavení č. 5 – Poznání**

* Kovová konstrukce připevněná do země zabetonováním. Oblouky z pásoviny, spodní část nohou z plechu, svařenec. Ošetřeno barevným nátěrem.
* Do svařence vsazen a přišroubován oboustranně výtvarně pojatý půlkruh. Z čelní strany zobrazeno sedm různých stromů, ze zadní strany zobrazena duha. Ve kmenech stromů otvory v pravidelných odstupech tak, aby na zadní straně byl vždy jeden otvor v jedné barvě duhy. Materiál voděodolná překližka.
* Nad obloukem spodní části nohou vyvrtáno sedm otvorů. V nich je pomocí kovových kroužků a řetízků zavěšeno sedm dřevěných kolíků, každý z jiného dřeva. Každý kolík je na svém konci natřen barvou (každý kolík jinou) a vypálením pájkou označen patřičným nápisem dřeva. Barvy na kolíkách odpovídají barvám duhy.
* Aktivity: poznávání dřevin (očima siluety nakreslených stromů, hmatem druh dřeva), možnost vlastní kontroly správnosti podle barev – správná odpověď je dána umístěním kolíku jedné barvy do pole duhy shodné barvy. Dřevěná zvonkohra, kolíky ve větru vydávají dřevěné zvuky.

**Zastavení č. 6 – Rovnováha**

* Konstrukce dřevěné lavice na kovové hřídeli tak, aby se mohla houpat. Houpavý pohyb lavice omezen její konstrukcí. Lavice umístěna na vodorovně umístěném trámu, který je součástí celkové konstrukce. Dvě pevné části lavice u bočních fošen. Sedák levice u styků pevných a pohyblivých částí zúžen tak, aby připomínal zobáčky vah.
* Boky ze dvou fošen. Fošny osazeny na ocelových profilech tvaru L zabetonovaných do země.
* Spodní trám prochází fošnami a je začepován z vnějších stran dřevěnými klíny.
* Pod střechou svisle umístěna tenčí fošna (nebo široké prkno) jako zavětrování konstrukce.
* Na bočnicích uvnitř umístěny otočné dřevěné tvary se zabudovanými bublinkami z vodováhy. Připevnění pomocí šroubů.
* Konstrukce střechy ze širokých fošen, popř. širokých prken. Možno zakrýt lepenkou.
* Materiál: střecha, boky – modřín, trám, boky lavice – smrk, sedák lavice – dub.
* Kvalitní nátěr dřevěných konstrukcí (mořidla, oleje, např. PNZ).
* Aktivity: hledání rovnováhy poposedáváním na houpací lavici, pohupování, hledání rovnováhy otáčením dřevěných obrazců, odpočinek s výhledem.

**Zastavení č. 7 – Koloběh**

* Výtvarné znázornění mlýna, jehož kolo se otáčí. Lopatkami připomíná vodní mlýn, výtvarným zpracováním mlýn větrný.
* Dřevěná konstrukce kola. Stěnu kola tvoří dvě vrstvy prken kolmo na sebe vzájemně položených a zpevněných vruty. Uprostřed kol otvory pro umístění kovového pouzdra, které bude přišroubováno na obě stěny kola. Stěny kola po obvodu propojeny dřevěnými madly, jejich pomocí se bude kolo roztáčet.
* Kolo osazeno na kovovou hřídel, kterou ponesou dvě dubové fošny ve tvaru budovy mlýna. Fošny osazeny na ocelových profilech tvaru L zabetonovaných do země.
* V přední stěně kola osazeny keramické destičky s příběhem koloběhu života. Destičky zapuštěny do dřevěné konstrukce a přilepeny v místě kolem hřídele tak, aby byly zakryty plechovým kruhem. Při otáčení kola se budou postupně jednotlivé obrázky objevovat v okénku mlýna na jeho čelní straně.
* Materiál: kolo – smrk, mlýn – dubové fošny, hřídel, pouzdro – ocel.
* Vše natřeno kvalitními nátěry.
* Aktivity: otáčení kola, pozorování příběhu koloběhu života, pobyt v blízkosti potůčků a vrb.

**Zastavení č. 8 – Slovo**

* Pět sad písmen abecedy, ze kterých lze odsunutím na druhou stranu sestavovat různá pětipísmenová slova.
* Písmena na dibondových deskách, oboustranně potištěných/polepených, vytvořené slovo bude na obou stranách.
* Desky s dírkou umístěny na ocelových tyčích, které budou připevněny na dvou sloupcích připomínajících pastelky. Sloupky osazeny na ocelových nosnících zabetonovaných do země. Materiál: smrk.
* Vše natřeno kvalitními nátěry.
* Aktivity: Hraní si s písmeny, tvorba různých slov, zanechání vzkazu kolemjdoucím, kolemjedoucím.

**Zastavení č. 9 – Harmonie**

* Dřevěná tabule s umístěním barevných očí z hutního skla.
* Konstrukce ze dvou sloupků, do kterých jsou osazena vodorovná prkna s perem a drážkou – zpevnění konstrukce proti průhybu. Volně na sobě. Sloupky osazeny na ocelových nosnících ve tvaru L zabetonovaných do země.
* V prknech jsou do vybrání ve tvaru očí vlepena (transparentním silikonem) hutní skla. Skla mají barvu čaker tak, jak jdou po sobě.
* Skla zakryta kovanými rámečky, které jsou z obou stran a jsou vzájemně prošroubovány v horní části (umožněn pohyb sesychajícího dřeva).
* Vedle skel z jedné strany vybrání v prknech na nohy (širší) a od určité výšky vybrání na ruce (úzké), které umožní dětem vylézt výše.
* Vedle skel na druhé straně výtvarně znázorněn člověk.
* Nad tabulí konstrukce střechy ze tří zaoblených podélných prken, na kterých je zhotoveno prkenné bednění a krytina z lepenky.
* Součástí zastavení bude polehávací lavice. Nejlépe pro dva.
* Materiál: smrk.
* Vše natřeno kvalitními nátěry (mořidla, oleje, např. PNZ).
* Aktivity: barevné průhledy na Ještědský hřeben, spočinutí.

**Zastavení č. 10 – Láska**

* Zvonička zhotovená z trámů podlahových prken tak, aby při zavřených dveřích nepropouštěla světlo a byla v ní tma. Návštěvník hledá po tmě otočná kolečka s proraženými otvory a jejich otáčením pouští do tmavého prostoru světlo. Zároveň těmito otvory vidí ven.
* Konstrukce čtvercového půdorysu. Čtyři sloupy, do nich připevněna vodorovná podlahová prkna. Z čelní strany dveře otvíravé ven. Podlaha a strop z podlahových prken.
* Na třech stranách vně zvoničky umístěny sedáky lavic.
* Konstrukce krovu zakrývá zvoničku, nese zvon, na který se dá zazvonit uvnitř zvoničky (táhlo skrz strop).
* Krytina z lepenky + oplechování.
* Zvonička připevněna na čtyři betonové patky tak, aby byla nad zemí
* Materiál: smrk.
* Vše natřeno kvalitními nátěry (mořidla, oleje, např. PNZ)
* Aktivity: pobyt ve tmě – možnost usebrání, hledání otvorů pro světlo – paprsků lásky, zazvonění, posezení na lavičkách.

**Zastavení č. 11 – Změna**

* Pole černobílých válečků pro kreslení jejich otáčením.
* Dřevěné válečky umístěny na ocelových tyčích tak, aby se jimi dalo volně otáčet. Natřeny z poloviny na bílo, z poloviny na černo. Tyče zakotveny do boků. Mezi jednotlivými válečky podložky vymezující polohu a umožňující otáčení jednoho válečku po druhém.
* Dřevěná konstrukce ze dvou boků (jen z části opracované fošny), zad (prkna na vodorovno) a pultové stříšky (podélná prkna). Materiál: smrk nebo modřín, krytina stříšky: lepenka.
* Vše natřeno kvalitními nátěry (mořidla, oleje, např. PNZ, barva na kov).
* Bočnice osazeny na ocelových nosnících ve tvaru L zabetonovaných do země.
* Aktivity: Kreslení pomocí otáčení válečků, hledání a nalézání tvarů, černá a bílá barva, pozorování změny obrazu, pohybu v lese.

**Zastavení č. 12 – Čas**

* Dvanáct žulových sloupků (patníků od cesty) umístěných do kruhu. Dvanáct měsíců. Sloupky vsazeny do země a zabetonovány.
* U každého patníku zabetonovaná keramická destička s měsíčním znamením, tedy dvanáct měsíčních znamení.
* Uprostřed kruhové ohniště ze zahnutých (studničních) cihel. Kolem ohniště opět kruhové plocha z položených cihel do štěrkové drti.
* Na cihlové ploše volně umístěno devět dubových špalků. Špalky znázorňují devět planet. Každý špalek označen příslušným názvem planety (např. vyrytí dlátem). Špalky dřevorubecky opracované pilou. Mohou mít drobnou opěrku.
* Aktivity: Rozdělání ohně – v daném znázornění Slunce, pohybování s planetami v podobě špalků, hledání svého znamení, posezení, výhled do kraje.

**Tabulky s popisem**

* Na všech zastaveních budou připevněny tabulky s popisem. Tabulky budou velikosti A4, materiál potištěný dibond.
* Popis: povídání o symbolu zastavení, část legendy, pobídka, mapka celé stezky s označením místa daného zastavení.
* Překlad do polštiny, němčiny nebo angličtiny.

**Patníčky orientačního systému**

* Patníčky budou tvořit orientační systém mezi jednotlivými zastaveními na středním a velkém okruhu. Budou umístěny podél cest a na rozcestích tak, aby usnadnily pro návštěvníky snadnou orientaci na stezce.
* Předpokládaný počet: 50 – 60 ks.
* Kulaté sloupky ze smrkového dřeva nahoře zaoblené. Výška cca 50 – 60 cm.
* V horní části natřeny tři vodorovné pruhy kolem dokola (jsou vidět ze všech stran) v barvách znaku obce – světle modrá, žlutá, bílá.
* Patníčky osazeny na ocelový nosník ve tvaru L, který bude do země připevněn zatlučením. V patníčku svislá drážka pro zapuštění nosníku.

**Zastavení malého okruhu**

* Malý okruh určen pro nejmenší návštěvníky.
* 8 zastavení, každé věnované jednomu lesnímu zvířeti (veverka, zajíc, liška, divočák, jelen, ježek, zmije, jezevec).
* Dřevěná nízká konstrukce nesoucí tabulku formátu A3 z dibondu, na které je popis: zajímavosti ze života zvířete, úkol pro děti, nákres stop apod.
* Konstrukce ze smrkového dřeva, natřené kvalitním nátěrem. Nohy osazeny na ocelových nosnících ve tvaru L připevněných do země zatlučením.
* Nad nohami na horní desce přišroubovány dvě otočné kostky. Na nich ze čtyř stran nákresy rozfázovaného pohybu, který je pro dané zvíře typický. Otáčením se obrázky uvedou do pohybu.
* Orientačním systémem, ukazateli cesty mezi jednotlivými zastaveními budou na stromech nastříkané značky – obrázek veverky nebo jejich stop.

**Lavičky pro posezení**

* Na stezce jsou umístěny na vhodných místech lavičky.
* Předpokládají se tři, z toho jedna kolem lípy u zastavení Slovo.
* Konkrétní podoba bude upřesněna před výrobou.
* Materiál: kovová konstrukce zapuštěná do země, zabetonována, a na ní sedáky z dubových prkýnek. Vše ošetřeno kvalitními nátěry.

**Podrobně je předmět zakázky vymezen dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Novákem v 05/2017, která podrobně specifikuje jednotlivé položky definované v bodu 2.1 této výzvy a je přílohou č. 3 této výzvy a nedílnou součástí zadávacích podmínek. Požadované práce jsou přesně specifikovány položkovým soupisem prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 4 této výzvy a nedílnou součástí zadávacích podmínek.**

* 1. Související činnosti a podmínky pro provádění díla

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že dodavatel nepředá předmět plnění zakázky jako celek jinému zhotoviteli.

* 1. Odpovědnost za provedení díla

Po celou dobu plnění této veřejné zakázky bude dodavatel odpovídat zadavateli za škodu vzniklou v souvislosti s plněním smlouvy o provedení stavby. Za tímto účelem musí mít dodavatel sjednané pojištění za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám (platné po celou dobu provádění plnění podle smlouvy o provedení stavby).

* 1. Kvalitativní parametry

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, a příslušnou dokumentací a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám.

Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle.

Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami.

Dodavatel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy vztahující se k ochraně krajiny a životního prostředí.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude dodavatel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

# Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí **803.000,- Kč bez DPH.**

**Nabídková cena nesmí překročit částku 850.000,- Kč včetně DPH.**

Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude to důvodem pro vyloučení účastníka.

# Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Obec Rádlo.

# Termín plnění veřejné zakázky

* Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.
* Uzavření smlouvy na realizaci díla: **po ukončení tohoto výběrového řízení.**
* Termín pro předání a převzetí místa plnění: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad 07/2017- 10/2017.**
* Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 90 dnů od předání místa plnění.**

# Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka

Účastník může analogicky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek.

Předseda hodnotící komise může pro účely zajištění řádného průběhu tohoto výběrového řízení požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie příslušného dokladu prokazujícího splnění daného kvalifikačního požadavku.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel/hodnotící komise od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o všech požadavcích zadavatele na kvalifikaci, pokud již nebyly v tomto řízení dodavatelem předloženy, a vybraný dodavatel je povinen veškeré takové doklady zadavateli doložit.

## Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva“).

Kvalifikaci splní dodavatel, který:

1. prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle §§ 74 a 75 zákona,
2. prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 zákona.

## Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona

Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením **čestného prohlášení**, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona splňuje (**vzor viz příloha č. 2** této výzvy).

**Způsobilým není dodavatel, který:**

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:

i. tato právnická osoba,

ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

ab) účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

ii. české právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu

1. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
4. je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

## Profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona

Účastník splňuje profesní způsobilost:

**analogicky dle § 77 odst. 1 zákona**

* výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

**analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona**

* dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

## Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii.

Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze předkládat rovněž v latinském jazyce

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

## Společné prokazování kvalifikace

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti v plném rozsahu.

Zadavatel požaduje, aby požadované významné právní služby dle písm. i) a ii) uvedené výše v rámci technické kvalifikace prokázal pouze jeden z dodavatelů podávajících společnou nabídku.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli všichni takoví dodavatelé podávající společnou nabídku odpovědnost společně a nerozdílně (požadavek na tzv. solidární odpovědnost).

# Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení

Účastník výběrového řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti analogicky dle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil svou způsobilost k účasti ve výběrovém řízení, pokud v průběhu výběrového řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník výběrového řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

**Nápravnými opatřeními mohou být zejména**

1. uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
2. úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
3. aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
4. přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti nebo pochybením.

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka výběrového řízení považuje za dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo jiného pochybení.

Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka výběrového řízení byla obnovena, z výběrového řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka výběrového řízení zruší.

# Poddodavatelé

Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění poddodavatelů účastníka.

Pokud účastník prostřednictvím poddodavatele zároveň prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů, musí účastník v nabídce prokázat splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilosti analogicky dle § 77 zákona poddodavatelem čestným prohlášením a písemný závazek k poskytnutí plnění veřejné zakázky s poddodavatelem analogicky dle § 83 písm. d) zákona. Takový poddodavatel se skutečně musí na plnění předmětu zakázky podílet, a to min. v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

* Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
* Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele.
* Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

**Kontaktní osobou je:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| jméno | : | Ing. Miroslav Šikola, starosta obce |
| e-mail | : | [ou.@radlo.cz](mailto:ou.@radlo.cz) |
| telefon | : | +420 483 388 975 |

# Hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena.** Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Účastník uvede celkovou nabídkovou cenu v návrhu smlouvy. Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

**Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná pro hodnocení nabídek.**

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

* Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto výzvou a projektovou dokumentací, a to částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
* Nabídková cena bude zpracována formou oceněného soupisu prací viz. příloha č. 4 této výzvy.
* Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený rozsah prací s tím, že nabídková cena musí být platná min. do doby dokončení díla. Účastník je povinen ocenit všechny položky soupisu prací. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací. V soupisu prací s výkazem výměr může účastník doplnit pouze buňky cena jednotková. V žádném případě nesmí zasahovat do popisu položky, měrné jednotky nebo množství. Dále nesmí upravovat výpočty a texty zadávacích soupisů prací.
* **Jakékoliv změny obsahu či množství definovaném zadavatelem v položkách výkazu výměr vyjma doplnění ceny mohou mít za následek vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.**
* Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

# Podmínky pro překročení nabídkové ceny

* Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
* Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
* V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje analogicky dle § 222 zákona.
* **Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.**

# Platební podmínky

* Platba bude provedena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, po předání a převzetí celého díla a odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu.
* Faktura - daňový doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
* Zálohy objednatel neposkytuje.
* Splatnost faktury (daňového dokladu) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do 30 dnů od data doručení objednateli.

# Obchodní podmínky - návrh smlouvy

* Účastník předloží jako součást nabídky návrh smlouvy.
* Návrh smlouvy musí být **podepsán** osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.

# Členění nabídky

Účastník předloží nabídku v následujícím členění:

1. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o účastníkovi - viz příloha č. 1,
2. Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace viz příloha č. 2,
3. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb - viz příloha č. 4,
4. Návrh „smlouvy“ podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka,
5. CD/DVD s elektronickou podobou „smlouvy“ (ve formátu \*.doc) a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb
6. Přílohy (nepovinné).

# Pokyny pro zpracování nabídky

## Označení nabídky

**Nabídka** bude předána **v jednom originále jako výtisk č. 1 a dobrovolně, pro lepší orientaci zadavatele, i v jedné kopii jako výtisk č. 2.** Oba výtisky budou předány **pouze v jedné uzavřené obálce označené**

**veřejná zakázka MALÉHO ROZSAHU**

**„Dvanáct zastavení Cesty hojnosti - Eldorádlo“ - neotevírat**

**Zadavatel doporučuje, aby pro rychlejší posouzení nabídek byl součástí předložené nabídky návrh smlouvy i v elektronické podobě ve formátu \*.doc(x).**

V případě rozporu se má za rozhodující tištěné originální vyhotovení nabídky.

## Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Analogicky dle § 45 odst. 3 zákona se doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce předkládají bez překladu. Jednotlivé listy nabídky by neměly obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy a nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Účastníci podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci.

## Adresa dodávání písemností

Požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce.

# Místo a lhůta pro podání nabídek

* Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Obec Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo.
* Osobně se nabídka podává zadavateli do podatelny v úředních hodinách (Po, St 8:00 - 17:00 hod., Út, Čt 8:00 - 15:00 hod., Pá 8:00 - 14:00 hod., poslední den do 16:00 hod.), na adrese Obec Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo.
* **Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.07.2017 ve 16:00 hod.**
* Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).

# Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

* Zadavatel si vyhrazuje právo:
  + - vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,
    - požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů
    - ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám
* Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,- Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodavatel dále výslovně souhlasí s tím, aby kupní smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.
* Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve výzvě, nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
* Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy.
* Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém, se zpracováním a podáním nabídky.
* Analogicky dle § 214 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků.
* Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

V Rádle dne 03.07.2017

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………………………………  Ing. Miroslav Šikola  starosta obce |